# Agentic QC — Kiến trúc hợp đồng kết quả cho Quality Gate

Team QC Agent (A/B/C)

2026-09-19

Table of Contents

# Agentic QC — Kiến trúc hợp đồng kết quả cho Quality Gate

Báo cáo kỹ thuật · v1.0 · 2026-09-19 Người viết: Team QC Agent (A / B / C) · Người đọc: Mentor / Senior Tech Lead Nguồn: RUN 1–8 (qcagent-run1..5, architecture.md, plan-execution.md, timeline.md). Báo cáo này không tạo dữ kiện mới. Mọi số liệu chưa kiểm đều mang nhãn [?].

## Quy ước nhãn bằng chứng — đọc trước, dùng suốt báo cáo

Ba loại nội dung, phân biệt được bằng mắt ở mọi bảng:

| Nhãn | Nghĩa | Cách hiển thị |
| --- | --- | --- |
| [F] | FACT — đọc được từ repo metadata (api.github.com), trang doc chính thức, hoặc lệnh đã chạy thật. Có nguồn + ngày truy cập | chữ thường, có nguồn |
| [J] | JUDGMENT — đánh giá kỹ thuật của team. Suy ra từ fact nhưng cãi được | in nghiêng |
| [?] | CHƯA VERIFY — chưa kiểm bằng tay hay bằng thực nghiệm. Không được khẳng định | có nhãn [?] tại chỗ |

Luật tự áp: không có [F] thì không có con số. Chỗ nào cần số mà chưa đo, báo cáo ghi "chưa đo" và để trống.

## ⚠️ KIỂM TRA NHẤT QUÁN — 5 chỗ đề bài lệch với RUN 1–8

Theo ràng buộc "phát hiện mâu thuẫn thì báo, đừng viết đè lên nghiên cứu". Năm chỗ, đã xử lý như cột cuối.

| # | Đề bài RUN 9 yêu cầu | Dữ liệu thật trong RUN 1–8 | Xử lý trong báo cáo này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Điểm gãy phát hiện khi soi code thật", bằng chứng là tên file | Chưa ai mở source code của bất kỳ tool OSS nào. RUN 3 (a)#9: "Chưa chạy bất kỳ công cụ nào. Toàn bộ S9/S10 là verify tài liệu và metadata". RUN 4 (a)#1 về Hercules: "suy ra từ README, chưa đọc code" | Không bịa ra tên file. §2 dùng đúng cấp bằng chứng đang có: repo metadata + doc, và gọi tên cấp đó ra. Phần code thật sự đã chạy là code của chính team (§2.3) — đó mới là chỗ có bằng chứng thực nghiệm |
| 2 | Cột "Độ flaky trên CI" trong bảng so sánh | Không có một phép đo flakiness nào. Không tool nào được chạy | Cột giữ lại nhưng mọi ô là [J] suy ra từ cơ chế, không phải số đo. Ghi "chưa đo" ngay trên đầu bảng |
| 3 | "3 tool đại diện" — không nói 3 tool nào | RUN 3 verify 6 ứng viên + roster 14; RUN 4 verify 4 prior art. Hai nhóm này khác mục đích | Tách hai bảng: §2.1 ba tool có vòng lặp LLM (Hercules / Midscene / Explorbot) — đúng các cột đề bài yêu cầu; §2.2 ba prior art nền tảng (Hercules / Testkube / ReportPortal) — cần cho định vị |
| 4 | "Cạm bẫy Self-healing" như một kết luận | Nguồn duy nhất là blog của vendor (qate.ai), RUN 1 S1 tự gắn nhãn "nên coi là claim chứ không phải fact" | Trình bày là [J] có lập luận tự kiểm được, không là [F]. Nêu rõ nguồn là vendor |
| 5 | Dự toán token/chi phí | RUN 5 Q4 ghi "Midscene ~118k token ≈ $0.31 cho 15 bước" như thể đo trong PoC — nhưng PoC chưa chạy. Số này đến từ báo cáo mẫu [R5 2.5], là số minh hoạ | §5.1 dán nhãn [?] cho con số này và nói rõ nó là giá trị minh hoạ trong bản mẫu, không phải số đo |

Không có mâu thuẫn nào ở tầng kiến trúc. Năm chỗ trên đều là lệch về cấp độ bằng chứng, không phải lệch về kết luận. Toàn bộ D1–D5 và N1–N5 giữ nguyên.

# 1. EXECUTIVE SUMMARY

## 1.1 Ranh giới kỹ thuật — nơi hầu hết thảo luận bị trượt

Sáu khái niệm hay bị trộn thành một. [F] [RUN 1 S1] Mỗi cặp liền kề tách nhau bằng đúng một tiêu chí kiểm chứng được bằng cách nhìn vào hệ thống, không phải bằng cách đọc trang marketing.

| # | Khái niệm | Tiêu chí tách khỏi cái liền trước | Kiểm bằng thao tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traditional automation | (gốc) Người viết cả bước lẫn oracle; runtime không có model | Chạy offline không network → vẫn đủ |
| 2 | AI-assisted | Model gọi lúc runtime nhưng không quyết pass/fail, không quyết bước kế | Gỡ model → test vẫn chạy, verdict không đổi |
| 3 | AI test generation | Model sinh artifact sống độc lập sau khi model biến mất (design-time) | Có file test commit được, chạy lại không gọi LLM |
| 4 | AI testing agent | Có control loop tại runtime: quan sát trạng thái SUT rồi mới quyết hành động kế | Trace có chu kỳ observe→act; số bước khác nhau giữa 2 lần chạy cùng input |
| 5 | Autonomous agent | Tự phân rã mục tiêu, tự sinh test ngoài spec được cấp | Input là intent, không phải danh sách step |
| 6 | Agentic quality engineering | Vượt khỏi một test run sang quản trị quality gate | Tồn tại verdict policy tách rời executor |

Đường ranh quan trọng nhất là 3 ↔ 4, và nó không nằm ở chỗ "có LLM hay không" mà ở thời điểm quyết định: design-time (3) vs runtime (4). [J] Hệ quả trực tiếp: chỉ (3) cho ra artifact tái lập được. (4) và (5) thì không — và một quality gate sống bằng tính tái lập.

## 1.2 Hai nút thắt của ngành

① The Oracle Problem. [F] [RUN 2 S5, S7] Oracle đến từ spec; spec không đầy đủ là trạng thái mặc định của mọi team. Agent lấp khoảng trống bằng cách bịa criteria nghe hợp lý — và test bịa vẫn "pass", nên không có tín hiệu báo động. Điểm neo định lượng: [F] Meta TestGen-LLM trên Instagram Reels/Stories — 75% build được, 57% pass ổn định, 25% tăng coverage [arxiv 2402.09171, truy cập 2026-09-18].

[J] Đọc con số theo hướng kiến trúc: 43% output bị vứt, và thứ làm nó dùng được không phải LLM — mà là bộ filter tất định. Đây là bằng chứng ngoài đời rõ nhất cho nguyên tắc N1.

② Cạm bẫy Self-healing. [J] "Self-healing" chỉ vá locator. Nó không chạm timing flakiness, không chạm test data, không chạm environment drift — và có thể che regression thật. Heal rate cao là mùi hỏng, không phải thành tích. (Nguồn gốc: blog vendor qate.ai — [F] RUN 1 tự gắn nhãn "coi là claim, không phải fact". Nhưng logic tự kiểm được trong 5 phút: đổi hành vi mà không đổi DOM → xem nó có heal xong rồi báo pass không.)

## 1.3 Tuyên ngôn kiến trúc — Deterministic-First

Agent chỉ được LÁI và MÔ TẢ. Runner cứng + assertion tất định giữ toàn quyền PHÁN QUYẾT trong CI. LLM nằm ngoài đường chạy của gate. Gate xanh = 0 lời gọi LLM.

Cưỡng chế bằng cấu trúc, không bằng quy ước — hai ràng buộc allOf trong JSON Schema: gating: true ⟹ verdict_source = deterministic_assert và deterministic_assert ⟹ confidence = null. [J] Đây là toàn bộ N2 viết thành code: không ai vi phạm được mà vẫn validate qua, kể cả khi quên. "Một prompt rule không phải là một control" (Day16).

## 1.4 Ba gạch đầu dòng

| Ta đề xuất gì | Không phải "một AI agent làm QC". Là một hợp đồng kết quả phân biệt nguồn phán quyết (verdict_source) + chính sách hai lane, chạy trên lớp điều phối mỏng ~680 dòng không có LLM trong đường CI. [J] Phần mới không phải "một orchestrator" — ba prior art đã có orchestrator. Phần mới là: không cái nào mang được nguồn phán quyết đi tới báo cáo. |
| --- | --- |
| Tốn gì | PoC: 2.5 ngày × 3 người. Vận hành: gate mỗi PR = 0 token LLM; discovery nightly là khoản chi thật, có trần cứng budget. Chi phí biên thêm 1 worker: [J] ~110 dòng, ~1.5 giờ, 0 dòng trong core/ — phán đoán, có thể lệch hệ số 2. |
| Rủi ro lớn nhất | V1 — contract bị worker khó nhất ép méo. [J] Ngày 2, ai đó thêm if worker == "midscene" vào lõi. Đúng 30 giây đó, N4 và N5 chết, và cái chết đó không có thông báo lỗi nào. Chặn bằng: viết adapter Midscene trước, không viết sau. |

# 2. REALITY CHECK — bóc trần OSS

## 2.0 Cấp bằng chứng của mục này — đọc trước khi tin bất kỳ ô nào

[F] Toàn bộ verify của RUN 3/RUN 4 thực hiện 2026-09-18 ở hai cấp: (a) api.github.com (license, pushed_at, contributor, fork, issue) và (b) trang doc chính thức. Chưa mở source code của tool nào. Chưa chạy tool nào.

[J] Đây không phải lời xin lỗi — đó là ranh giới phải nói ra. Một bảng so sánh dựa trên README mà trình bày như đã đọc code là đúng loại tự tin quá mức mà senior reviewer trừng phạt nặng nhất. Phần thực nghiệm thật của dự án nằm ở §2.3.

## 2.1 Ba tool có vòng lặp LLM — bảng so sánh chính

⚠️ Cột "Độ flaky trên CI" là [J] suy ra từ cơ chế. Chưa đo một lần nào.

|  | TestZeus Hercules | Midscene | Explorbot |
| --- | --- | --- | --- |
| Cơ chế vòng lặp | [F] LangGraph state machine: node Planner → Executor → Assertion, kèm nav agent chuyên biệt (browser, api, sec, sql, time_keeper, mcp). Gherkin vào, JUnit XML + HTML ra | [F] aiAct phân rã một câu lệnh thành nhiều bước, quan sát lại màn hình giữa các bước. Action space là enum đóng (tap/input/scroll/hover/keyboard) ⟹ A2=1 | [F] Tự map trang thành section, index element, tự soạn kịch bản theo 3 phong cách (normal/curious/edge), tự lái. "Taking new paths every run" |
| Nguồn Oracle | [F] Node Assertion trong đường chạy của mọi lần chạy. [?] Node đó là LLM hay tất định — chưa đọc code | [F] aiAssert = LLM phán ⟹ A5 = 2. [F] Nhưng dùng chung được với expect() của Playwright ⟹ có sẵn đường tách lane | [F] Phân tích pass/fail kèm "written analysis" ⟹ LLM judgment. A5 = 2 |
| Chi phí | [F] ~$0.20 / kịch bản phức tạp (gpt-4o) — số do chính dự án công bố, không kiểm độc lập được | [F] Token × số bước UI; cần API key VLM. [?] Số cụ thể chưa đo | [F] Thiết kế để chạy hàng giờ. Cùng band G7: [F] $0.11–$16.31/app tuỳ cách làm |
| Độ flaky trên CI [J] | TB–cao: planner chạy mỗi lần ⟹ hai run cùng commit có thể kiểm hai tập khác nhau | TB–cao ở tầng bước; thấp nếu verdict cuối là assert tất định. Đây là lý do nó vào PoC | Không áp dụng — cố ý không tái lập; mỗi lần đi đường khác |
| Kết luận dùng được vào việc gì | [J] Lựa chọn hợp lệ cho discovery lane. Muốn phủ rộng nhanh thì fork nó hợp lý hơn tự viết. [F] Vướng AGPL-3.0 | ✅ Vào PoC. [F] Worker nhóm (a) duy nhất trong 6 ứng viên đạt A9 = 2 | ⚠️ Roster báo cáo, không vào PoC |
| Số liệu repo [F] (2026-09-18) | AGPL-3.0 · Python · push 2026-08-04 (~6 tuần) · 44 issue mở · 190 fork | MIT · TS · push 2026-09-18 (hôm nay) · 87 issue · 1159 fork · 4 contributor ở mức hàng trăm commit | license.spdx_id = NOASSERTION · push 2026-09-17 · created 2025-07 (14 tháng) · thực chất 2 người (135 + 93 commit) |

## 2.2 Ba prior art nền tảng — phần quyết định định vị

[F] [RUN 4 S14.2] Câu hỏi trung tâm: đã có OSS nào làm sẵn tầng orchestration cho QC chưa? Trả lời trung thực: CÓ, có ba.

| Prior art | Làm tới đâu | Thiếu gì so với đề xuất của ta |
| --- | --- | --- |
| TestZeus Hercules | [F] Planner/Executor/Assertion — gần như chính là kiến trúc của ta, đã build xong | [F] Output JUnit XML ⟹ không mang được verdict_source; planner chạy mỗi lần ⟹ plan không phải artifact ⟹ gate không tái lập; không biết gì về AI-app eval; AGPL-3.0 |
| Testkube | [F] Chạy bất kỳ tool nào đã container hoá (k6, Playwright, Cypress, JMeter, Postman, Selenium) trên K8s, gom kết quả về control plane; workflow/trigger là CRD ⟹ GitOps. Đây chính là phần registry + thực thi, đã build xong và tốt hơn ta làm được trong 2.5 ngày | [F] Không có tầng lập plan từ intent; không có khái niệm verdict_source; không có discovery lane / promote; [?] buộc phải có Kubernetes (FROM-INDEX, chưa xác nhận có bản standalone) |
| ReportPortal | [F] 10 năm tuổi (created 2016), Apache-2.0. Auto-Analysis bằng ML phân loại lỗi thành Product Bug / Automation Bug / System Issue trước khi người nhìn | [F] Chỉ phân tích sau khi chạy, không điều phối; không lập plan; không biết AI app |
| Playwright Test Agents | [F] 3 agent built-in: Planner (xuất plan vào specs/), Generator (plan → test), Healer (trả code patch). Prior art trực tiếp ỦNG HỘ hướng của ta: LLM ở design-time, runtime tất định | [F] Chỉ trong một framework; không có verdict policy xuyên nhiều loại worker; không có AI-app |

### ⛔ Ba câu KHÔNG được nói — đã suýt viết sai ở RUN 4

| Câu SAI | Vì sao sai | Câu ĐÚNG |
| --- | --- | --- |
| "Chưa ai làm orchestration cho QC" | [F] Mentor tìm 10 phút là ra Hercules → toàn bộ độ tin cậy sụp | "Ba prior art chia nhau ba mảnh, và không mảnh nào mang được verdict_source" |
| "Hercules đóng, không cắm được tool ngoài" | [F] RUN 4 ghi sai, RUN 5 đính chính. Hercules có ADDITIONAL_TOOL_DIRS + MCP nav agent (stdio/sse/streamable-http) | "Ranh giới đúng là vị trí của LLM — trong hay ngoài đường phán quyết — không phải đóng vs mở" |
| "Chưa ai đặt LLM ngoài đường phán quyết" | [F] Playwright Test Agents đã làm, trong phạm vi một framework | "Chưa ai áp nguyên tắc đó xuyên nhiều loại worker kèm verdict_source, đặc biệt cho AI application" |

## 2.3 Điểm gãy đã verify — có bằng chứng, có hệ quả, có khuyến nghị

Bốn điểm đầu là quan sát trên metadata/doc. Điểm 5–6 là kết quả chạy lệnh thật — cấp bằng chứng mạnh nhất trong cả dự án.

| # | Điểm gãy | Bằng chứng cụ thể | Hệ quả kỹ thuật | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Explorbot không phải open-source | [F] api.github.com trả license.spdx_id = NOASSERTION; README ghi Elastic License 2.0. Hai nguồn trong cùng một repo không khớp nhau | ELv2 không phải giấy phép OSI. Dùng nội bộ thì miễn phí; cấm cung cấp chính Explorbot như dịch vụ hosted | Viết "source-available, ELv2". Gọi nó "open-source" là sai và mentor hỏi license là bắt được ngay |
| 2 | Hai ứng viên bị xếp SAI NHÓM | [F] agent-device: không chứa LLM nào (A1–A8 ≈ 0, tổng ~3/18) — là tool layer "mắt và tay", đối trọng của Appium chứ không phải của Explorbot. [F] DeepEval: sinh cả hai loại verdict — Tool Correctness/JSON Correctness/DAG tất định, G-Eval là judge | [J] Phát hiện DeepEval buộc phải sửa contract: verdict_source không thể nằm ở worker manifest, vì một worker sinh hai loại. Nó phải nằm ở từng kết quả và từng finding. | [J] Đây là sửa đổi contract quan trọng nhất của cả dự án, và nó đến từ verify chứ không từ suy luận. Nếu không verify, ta đã code sai từ ngày 1. |
| 3 | Ragas đổi chủ và ngừng phát triển | [F] Repo ở vibrantlabsai/ragas (trước là explodinggradients/), last push 2026-02-24 = 7 tháng không push | Loại khỏi roster | [F] Chỉ báo dữ kiện, không suy diễn nguyên nhân đổi chủ (bán? đổi tên?) — chưa xác minh |
| 4 | JUnit XML là mẫu số chung nhưng quá nghèo | [F] Cả Hercules và Testkube đều hội tụ về JUnit XML. Schema có testcase/failure/error/skipped + properties | [?] Về lý thuyết nhét verdict_source vào <properties> được, nhưng chưa verify có consumer chuẩn nào (CI UI, dashboard) đọc và gate trên trường tuỳ biến đó | [J] Trên thực tế, một verdict LLM và một assert tất định vào JUnit XML là không phân biệt được nữa. Đó chính là chỗ N2 chết trong mọi hệ hiện có. ⚠️ Dòng này phải kiểm trước khi lên slide |
| 5 | ✅ Contract chịu được mutation — ĐÃ CHẠY THẬT | [F] Chạy trên Python 3.11.9 + jsonschema khi soạn plan-execution.md: 9/9 mutant của result.json bị chặn; 7/7 mutant của task_spec.json bị chặn (retry fail, max=3, lane/kind sai, thêm trường worker, thiếu usd, evidence sai từ vựng) | Hai ràng buộc allOf hoạt động đúng như thiết kế | [J] Đây là bằng chứng mạnh nhất ta có, vì nó là lệnh đã chạy, không phải thiết kế trên giấy. |
| 6 | ⚠️ Một lỗ hổng schema ĐÃ BIẾT, không vá trong sprint | [F] Mutant "finding llm_judgment thiếu confidence" — KHÔNG bị schema chặn | Schema không ép được ràng buộc này ở cấp findings[] (chỉ ép ở verdict) | [F] Adapter cưỡng chế thay schema (_base.py trả error). Không sửa schema vì contract đã đóng băng từ slot 1. Ghi vào Known Limitations |

## 2.4 Một câu — điều này thay đổi thiết kế của ta thế nào

[J] Ba prior art đã giải xong phần khó về thực thi; không cái nào giải phần provenance của phán quyết. Vì vậy ta bỏ hẳn tham vọng làm execution engine hay triage engine — và dồn toàn bộ 2.5 ngày vào đúng một thứ chưa ai làm: một hợp đồng kết quả biết phán quyết này đến từ đâu, cộng chính sách hai lane để phi tất định không bao giờ chạm được vào quyền chặn merge.

# 3. ARCHITECTURE PROPOSAL

## 3.1 Năm quyết định D1–D5

Cột "Cái ta đánh đổi" là bắt buộc. [J] Một bảng quyết định không có cột đánh đổi là brochure, không phải tài liệu kỹ thuật.

|  | Quyết định | Lý do | Cái ta ĐÁNH ĐỔI |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Roster PoC 4 worker, chọn theo luật veto A9 và theo tính đa dạng, không theo độ nổi tiếng: Schemathesis (api.property) · k6 (http.load) · DeepEval (llmapp.eval) · Midscene CLI (ui.explore) | [F] A9=0 (không CLI/JSON/exit code tin được) ⟹ loại, bất kể A1–A8 đẹp đến đâu — vì ép nó vào contract buộc phải viết adapter đặc thù = vi phạm N4/N5 ngay tại chỗ kiến trúc sống hoặc chết. Mỗi worker một loại test khác nhau, đủ cả 3 verdict_source | Mất toàn bộ bề mặt mobile. Mất worker record–replay (G2) — tức mất đường nhanh nhất có coverage tích hợp cho hệ legacy, [J] đúng thứ một team QC thật cần nhất. Mất worker autonomous thật (Explorbot 15/18); Midscene là GUI agent step-bound, action space enum đóng ⟹ demo discovery lane yếu hơn khả năng thật của lane này. [F] 2/4 worker cần API key ngoài ⟹ nhận luôn rủi ro V2 và rủi ro chi phí |
| D2 | Hai chế độ trên cùng một contract: gate (mỗi PR, chạy plan.yaml đã commit, 0 lời gọi LLM) và discovery (nightly, có trần ngân sách, không bao giờ chặn merge). LLM chỉ ở hai công cụ rời ngoài CI: plan-gen và failure-analysis | [F] Plan-as-artifact: nếu sinh lại plan mỗi lần chạy thì hai run cùng commit có thể chạy hai tập test khác nhau → PR pass vì worker đúng không được gọi, và không có gì đỏ để ai phát hiện. [F] Exploration không đặt được ở gate: $16.31/app (DroidAgent) → $0.11 (LLM-Explorer), trần coverage ~65% activity | Plan mục (V3) — plan-as-artifact chữa non-determinism nhưng đẻ ra staleness. [J] Ba tháng sau, app có 5 endpoint mới không nằm trong plan; gate vẫn xanh, vẫn tái lập, và vẫn vô nghĩa. Đây là cái giá của giải pháp, không phải lỗi người thực hiện ⟹ job định kỳ chạy planner + mở PR diff là bắt buộc, không phải tuỳ chọn. Mất khả năng phản ứng với thứ chưa có trong plan. Discovery lane có số phận mặc định là nghĩa địa (V4) |
| D3 | Contract ba mảnh: worker manifest + task spec + result. Orchestrator địa chỉ hoá capability, không địa chỉ hoá tên worker. oracle do orchestrator khai, worker không tự chọn. verdict_source ở cấp từng kết quả VÀ từng finding | [F] Không có manifest thì orchestrator buộc phải biết tên worker ⟹ N5 chết. capability: http.load chứ không worker: k6 ⟹ đổi sang Locust là sửa một dòng registry. [F] verdict_source ở cấp finding là sửa đổi bắt buộc phát hiện nhờ verify (DeepEval), không phải nhờ suy luận | Adapter được phép MẤT thông tin. [J] Mọi thứ không vừa schema bị vứt. Đó là chủ đích — "được phép mất, KHÔNG được phép bịa" — nhưng cái giá thật là output giàu của tool (HTML report của Midscene, metric lồng nhau của DeepEval) bị ép phẳng. Thêm verdict_source thứ tư = sửa lõi + sửa quy tắc gộp — cố ý khó. [?] metrics dạng phẳng nhiều khả năng phải đổi khi gặp DeepEval thật |
| D4 | Worker tự hành được LÁI, không được PHÁN. Assert cuối luôn là câu lệnh tất định do task spec khai. gating: true về mặt schema chỉ tồn tại được khi verdict_source = deterministic_assert | [F] E2E là chỗ nguy hiểm nhất: agent vừa thực hiện vừa tự chấm = self-assessment. [J] Nếu agent hiểu sai mục tiêu, nó sai ở cả hai đầu và hai cái sai che nhau. [F] Ngay ở discovery lane, tín hiệu phát hiện vẫn tất định (implicit_signals: console error, 5xx, unhandled rejection, navigation stuck); LLM chỉ được mô tả | Mất khả năng để agent bắt lỗi mà không oracle tất định nào mô tả được. [J] Finding kiểu "thông báo lỗi khó hiểu với người dùng cuối" mãi mãi là advisory, không bao giờ chặn được gì — trừ khi có người biến nó thành assert. Mất tốc độ: mỗi finding giá trị phải đi qua vòng promote (điều kiện: tái lập ≥3/3 + có suggested_assertion). Chi phí canary: mỗi run discovery tốn thêm một task luôn chạy |
| D5 | Oracle theo thang 7 bậc, luôn lấy bậc CAO NHẤT còn áp dụng được. Bậc 1–5 = "test", gate được. Bậc 6 (LLM-judge) = "eval", chỉ gate theo delta so baseline đã pin. Bậc 7 (human) không gate | [F] Position bias đo trên 15 judge · 22 task · >150.000 instance, và bias mạnh nhất đúng lúc hai lời giải gần nhau về chất lượng — tức đúng vùng của regression testing (A vs A') [arxiv 2406.07791]. [J] Phần lớn thứ người ta định chấm bằng LLM ở bậc 6 thật ra chấm được ở bậc 1–3. "Chatbot có lịch sự không" thì cần judge; "agent có gọi refund() khi user chưa xác nhận không" là assert cứng — và cái thứ hai mới là thứ làm hỏng production | Mất khả năng gate trên CHẤT LƯỢNG CẢM NHẬN. [J] Nếu bản tóm tắt tệ đi mà vẫn đúng schema, đúng độ dài, đúng JSON — gate xanh. Đây là giới hạn thật, phải nói trong báo cáo. Kéo theo 7 cấu phần QC truyền thống không cần; [F] ít nhất 2/7 chắc chắn không kịp sprint (judge calibration, sampling policy). Không có baseline store ⟹ cột baseline trong báo cáo mẫu là giá trị viết tay |

## 3.2 Data Flow

Khối dưới đây là sơ đồ: khi convert sang .docx nó phải nằm trong một ô bảng nền xám, font Courier New — xem §6.3 (lệnh convert) để biết cách ép style đó.

TRIGGER ── PR webhook · nightly cron · comment "/qc run <capability>"
    │        (PoC: 1 lệnh CLI đóng vai trigger; 3 loại còn lại VẼ, không cài)
    ▼
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ SELECTION  (tất định — KHÔNG gọi LLM)                                    │
 │   đọc     : plan.yaml (đã commit)  +  git diff --name-only &lt;base&gt;..HEAD  │
 │   KHÔNG đọc: tiêu đề PR · mô tả PR · comment · NỘI DUNG diff             │
 │   ra      : selected = floor ∪ (impact ∩ plan.tasks) ∪ always_on         │
 └──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                                ▼
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ORCHESTRATOR CORE   (~680 dòng · 0 lời gọi LLM)                          │
 │  preflight/probe → lọc registry → dựng DAG → spawn song song             │
 │  → validate result (JSON Schema) → gộp verdict (AND) → render report     │
 └───┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────────────┘
     │ task spec JSON qua stdin    ▲ result JSON qua stdout
     ▼              ▼              ▼              ▼              ▼
 ┌────────┐   ┌────────┐     ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌───────────┐
 │adapter │   │adapter │     │ adapter  │   │ adapter  │   │  adapter  │
 │schemat.│   │   k6   │     │ deepeval │   │ midscene │   │mock/canary│
 └───┬────┘   └───┬────┘     └────┬─────┘   └────┬─────┘   └─────┬─────┘
     │            │        ╔══════╪══════════════╪══════╗        │
     │            │        ║  ⚠ TRUST BOUNDARY   │      ║        │
     │            │        ║  dữ liệu RỜI máy team      ║        │
     │            │        ║  ↓                  ↓      ║        │
     │            │        ║ LLM judge       VLM provider║       │
     │            │        ║ (app_input +   (screenshot ║        │
     │            │        ║  app_output)     + DOM)    ║        │
     │            │        ╚════════════════════════════╝        │
     ▼            ▼               ▼              ▼               ▼
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ TOY APP  "noteboard" — FastAPI 1 file ~150 dòng · SQLite in-memory      │
 │  REST /notes (OpenAPI tại /openapi.json) · trang web GET / ·           │
 │  AI feature POST /notes/{id}/summarize                                 │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ══ NGOÀI ĐƯỜNG CHẠY CI ═══════════════════════════════════════════════════
   plan-gen (LLM) : spec đổi → plan.draft.yaml → NGƯỜI duyệt DIFF → commit
 ══ CHỈ KHI GATE ĐỎ ═══════════════════════════════════════════════════════
   failure-analysis → tickets_draft[] → NGƯỜI bấm nộp
 ══ ĐẦU RA ════════════════════════════════════════════════════════════════
   runs/r-NNNN/{report.md, report.json, results/t-*.json, evidence/+sha256}
   exit code = verdict  ·  security finding → QUEUE RIÊNG, không lên board

 LANE:  ├────────── GATE (chặn merge) ──────────┤  ├─── DISCOVERY ───┤
        schemathesis     k6      deepeval*           midscene · canary
                                  * chỉ metric deterministic mới gating

Ba đường egress, xếp theo mức nghiêm trọng [F]: G8 (DeepEval — gửi cả input lẫn output của app cho model chấm) > G6 (Midscene — screenshot/DOM, có thể chứa dữ liệu khách hàng trên màn hình) > G5/plan-gen (spec/mã nguồn) > Schemathesis, k6 (không gửi gì). [J] Nếu team có ràng buộc dữ liệu, thứ tự này quyết định roster hơn mọi tiêu chí kỹ thuật — và đó là câu phải hỏi trước khi viết dòng code nào. Mỗi worker phải khai data_egress trong manifest, khai trước, không khai sau.

## 3.3 Ranh giới TÁI SỬ DỤNG vs BUỘC VIẾT LẠI

| TÁI SỬ DỤNG — viết một lần, dùng cho mọi surface | BUỘC VIẾT LẠI cho từng surface/worker |
| --- | --- |
| schemas/task_spec.json (~80 dòng) — bất biến | Cách bóc UI state: DOM+a11y tree+screenshot (web) vs a11y tree/UiAutomator+logcat (Android) vs UIA tree (desktop) vs không có GUI — schema + query log là interface (DB) |
| schemas/result.json (~120) gồm từ vựng verdict_source — bất biến (thêm giá trị thứ 4 mới phải sửa — cố ý khó) | Định nghĩa oracle cho surface đó: API có 3 oracle tất định độc lập (schema/differential/invariant); web phải tự định nghĩa; Android có crash/ANR trong logcat là oracle tất định mạnh và miễn phí |
| core/registry.py (~60) — quét YAML, probe, lọc | Dịch inputs → tham số CLI (15–30 dòng): mỗi tool một bề mặt CLI — [J] đây là bản chất, không phải thiếu sót thiết kế |
| core/runner.py (~120) — DAG, spawn song song, timeout, budget | Đọc output thô → metrics/findings (20–50 dòng) |
| core/verdict.py (~50) — AND trên gating=true, xử lý error/skipped | Cách áp oracle (10–30 dòng): worker tự so ngưỡng (k6) hay adapter trích số giao cho oracle/ (Midscene)? |
| core/report.py (~90) — render 3 mục tách theo verdict_source | Map trạng thái → 4 trạng thái của ta (10–20 dòng): [J] phân biệt fail với error là quyết định phải ĐỌC DOC từng tool |
| core/evidence.py (~30) · adapters/_base.py (~70) · oracle/*.py (~60) | workers/<name>.yaml (~25 dòng) |
| Chính sách: 2 lane · luật gộp · luật retry · 4 điểm escalation — không phụ thuộc surface |  |
| ≈ 680 dòng — ĐÂY LÀ TÀI SẢN, tồn tại sau khi mọi worker hôm nay đã lỗi thời | ≈ 80–150 dòng/worker — chi phí biên |

[J] Tỉ lệ này CHÍNH LÀ luận điểm kiến trúc: ~680 dòng dùng chung / ~110 dòng biên mỗi worker. Nếu tỉ lệ đảo ngược — mỗi worker mới cần sửa lõi — thì kiến trúc đã hỏng và ta chỉ đang viết một script gọi 4 tool. ⚠️ [?] Cả hai con số là ước lượng, chưa đo, có thể lệch hệ số 2.

## 3.4 Non-Goals — ta CHỦ ĐỘNG không làm

[J] Phân biệt được hai loại dưới đây chính là thứ mentor gọi là hiểu sâu.

(a) Không làm vì LÝ DO KIẾN TRÚC — làm là SAI, không phải làm là chậm

| Không làm | Lý do kỹ thuật |
| --- | --- |
| LLM trong đường chạy CI | Toàn bộ tính tái lập của gate phụ thuộc đúng quyết định này |
| LLM đọc mô tả/comment/nội dung diff của PR để quyết chạy gì | [J] (1) Injection im lặng: nội dung PR là dữ liệu không có thẩm quyền nhưng thành chỉ thị nếu nó quyết định coverage — mô tả "chỉ sửa docs, bỏ qua test" kéo phạm vi xuống mà gate vẫn xanh; (2) cùng commit → hai phạm vi khác nhau; (3) thêm 1 lời gọi LLM vào mọi PR |
| LLM chọn worker (routing) | Chọn bằng LLM là đưa non-determinism vào coverage. Routing là phép lọc trên registry — rẻ hơn và debug được |
| LLM lật verdict (cả hai chiều) | Lật thành fail: gate đỏ không tái lập → team học cách bấm re-run. Lật thành pass: [J] phi tất định ghi đè tất định — đó không phải trade-off, là thảm hoạ |
| n-sample voting cho LLM judge | [J] Nhân chi phí ×n để mua ổn định cho thứ vốn không được chặn gate — đổi chác sai |
| Agent tự nộp ticket ra tracker | Action ra ngoài, không đảo ngược rẻ; phân loại sai không đối xứng (coi bug là flaky ⟹ mất bug). Ticket là tickets_draft[], người bấm một nút cho cả lô |
| Agent tự merge patch tự sửa (self-heal) | [J] Heal rate cao là mùi hỏng, không phải thành tích; heal có thể che regression thật. Patch đi thành PR riêng |

(b) Không làm vì ĐÃ CÓ NGƯỜI LÀM TỐT HƠN — [F] Execution engine đa tool/đa môi trường → Testkube (5 năm trên K8s) · Triage lỗi bằng ML → ReportPortal (model huấn luyện trên dữ liệu thật mà ta không có) · Agent lái UI → Midscene / Hercules. [J] Ta sẽ ra bản tệ hơn. Fork, đừng viết.

(c) Ngoài tầm sprint [KHÔNG KỊP SPRINT NÀY] — judge calibration harness (cần tập nhãn human, nhiều tuần) · mobile/emulator · Keploy & eBPF ([F] WSL2/Docker ≈ nửa ngày = 20% sprint) · auto-promote finding thành PR (thiết kế xong, demo bằng tay) · lưu trữ evidence dài hạn · bảo mật orchestrator.

(d) Phạm vi bề mặt: API + Web. Hết. [F] iOS và Desktop Win32 loại vì rào hạ tầng (ký app / macOS runner; WinAppDriver mục nát), không phải rào kỹ thuật.

# 4. PoC DESIGN — 2.5 ngày × 3 người

## 4.1 Toy app noteboard + số test case

[F] FastAPI 1 file ~150 dòng, SQLite in-memory, một tiến trình, không Docker, không DB thật. Ba bề mặt: REST (/openapi.json) · trang web tĩnh GET / · AI feature POST /notes/{id}/summarize.

Ba lỗi cài sẵn có chủ đích — [J] gate xanh hết thì không chứng minh được gì:

| Lỗi cài sẵn | Worker nào bắt | verdict_source |
| --- | --- | --- |
| GET /notes/{id} với id chuỗi rất dài → 500 thay vì 422 | Schemathesis | deterministic_assert |
| Nút "Xoá" không cập nhật danh sách → giao diện kẹt | Midscene (tín hiệu navigation_stuck/DOM không đổi) | deterministic_assert (tín hiệu ngầm) |
| summarize trả summary dài hơn bản gốc | DeepEval (metric tất định) | deterministic_assert |

Test case — chia theo GATING vs EVAL:

| Worker | Lane | Capability | Số case | Oracle | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schemathesis | gate | api.property | 2 endpoint × ~25 example | Schema conformance + không 5xx | GATING |
| k6 | gate | http.load | 1 kịch bản (GET /notes, 10 VU × 30s) | p95 < 300ms, failed.rate < 0.01 | GATING |
| DeepEval | gate (một phần) | llmapp.eval | 5 golden case | Gating (tất định): summary không rỗng · ngắn hơn body · JSON đúng schema.Advisory (LLM): G-Eval "có giữ ý chính không" | CẢ HAI ⟵ worker duy nhất làm verdict_source nhìn thấy được trong demo |
| Midscene CLI | discovery | ui.explore | 1 phiên, ≤15 bước | implicit_signals: console error, 5xx, DOM không đổi sau hành động | EVAL / discovery |
| canary | discovery | ui.explore | 1 case — task chắc chắn phải fail: "bấm nút Thanh toán" (nút không tồn tại) | Phải trả fail | Kiểm chính worker |
| mock-worker | gate | demo.echo | 1 | trivial | Chứng minh N5 |

⚠️ [F] SUT của AI feature là hàm stub theo quy tắc (stub-rule-v1), không gọi model thật. [J] DeepEval chỉ cần cặp input/actual_output nên vẫn chấm được. Phải ghi rõ "SUT giả lập" trong báo cáo — trung thực và không ảnh hưởng luận điểm kiến trúc.

## 4.2 Bốn đóng góp kỹ thuật — mỗi cái chứng minh gì mà demo thường KHÔNG chứng minh được

| Đóng góp | Nó chứng minh điều gì mà một demo thường không chứng minh được |
| --- | --- |
| ① verdict_source ở cấp từng kết quả và từng finding | Demo thường chiếu "4 tool chạy xong, tất cả xanh". [J] Cái đó chứng minh tool chạy được — điều không ai nghi ngờ. Ta chiếu một result của DeepEval chứa đồng thời hai nguồn phán quyết, trong đó metric tất định gating còn G-Eval thì không. Đó là thứ JUnit XML về mặt cấu trúc không biểu diễn được, nên không hệ nào trong ba prior art chiếu được. |
| ② Hai ràng buộc allOf = N2 viết thành code | Demo thường nói "chúng tôi có quy ước LLM không được chặn gate". [F] Ta chiếu 16 mutant bị schema từ chối 16/16 (đã chạy thật). [J] Khác biệt: quy ước phụ thuộc vào việc người ta có nhớ hay không; ràng buộc schema thì không ai vi phạm được mà vẫn validate qua, kể cả khi quên. |
| ③ Tiêu chí tái lập — chạy 2 lần, diff phần tất định phải RỖNG | Demo thường chiếu một lần chạy đẹp. [J] Một lần chạy đẹp không phân biệt được "gate đúng" với "gate may". Chạy lần hai cùng commit rồi chiếu diff rỗng ở phần tất định và diff KHÁC ở phần LLM — đó chính là lý do phần LLM không được chặn merge, thể hiện bằng dữ liệu chứ không bằng lập luận. ⚠️ Kèm bằng chứng ngược: sửa tay một verdict → công cụ phải in DIFFERENT, để chứng minh nó "không xanh vì mù" |
| ④ Canary — một task CHẮC CHẮN PHẢI FAIL chạy trên chính worker tự hành | Demo thường không có cách nào biết worker tự hành báo pass sai. [J] Nếu canary báo pass ⟹ ta biết chính worker hỏng, không phải app tốt. Việc phát hiện được điều đó cũng là thành công. [F] RUN 4 xếp đây là "đóng góp thực tế nhất và chưa xuất hiện trong bất kỳ prior art nào" |

## 4.3 Tiêu chí nghiệm thu nhị phân

[F] Không tiêu chí nào chứa chữ "tốt", "ổn", "hoạt động trơn tru".

| # | Tiêu chí | Kiểm nhị phân |
| --- | --- | --- |
| 1 | Một lệnh, exit code phản ánh verdict | exit 1 khi có fail, 0 khi xanh |
| 2 | Cả 4 adapter validate qua CÙNG một result.json, không adapter nào cần trường riêng | Validator trên 4 file result → 4/4 pass. ⟵ tiêu chí trung tâm, chính là N4 |
| 3 | Report tách đúng 3 mục theo verdict_source; verdict tổng chỉ tính deterministic_assert | Ép G-Eval xuống 0.01 → dòng ## VERDICT không đổi |
| 4 | Tái lập: 2 lần cùng plan + cùng commit → phần tất định giống hệt | diff_runs.py in IDENTICAL ⭐ |
| 5 | N5: thêm worker thứ 5 không sửa core/ | git show --stat → core/ không xuất hiện |
| 6 | Canary: worker tự hành báo fail cho task bất khả thi | result có status: fail |

Ngưỡng ship: đạt 1, 2, 3, 4 = PoC thành công, present được. Thêm 5, 6 = present mạnh. [J] Không đạt #2 = kiến trúc chưa được chứng minh, dù chạy đẹp đến đâu.

## 4.4 Timeline tóm tắt — và một cảnh báo về ngân sách

Bản đầy đủ: timeline.md. Dưới đây là bản một bảng.

| Slot | Mốc | Cổng ra |
| --- | --- | --- |
| D1-AM | Phase 0 — cả 3 cùng làm. Kiểm key (việc số 0) → chốt + đóng băng contract | 🛑 SP1: git tag qrs-v0.1. Chưa chốt ⟹ dừng mọi việc khác |
| D1-PM | Walking skeleton với worker giả | 🛑 SP2 — GO/NO-GO đầu tiên: orchestrator --plan demo.yaml in report + exit code đúng |
| D2-AM | Integration thật: adapter Schemathesis qua review → thay mock trong plan.yaml | Report có dòng deterministic_assert thật đầu tiên |
| D2-PM | Midscene + k6 + DeepEval; tiêu chí PoC #1–#4 | 🛑 SP3 (15:00) — mốc kích hoạt cut ladder; SP3 quyết trong 15 phút, không tranh luận lại |
| D3-AM | 🛑 SP4 freeze tính năng. Chỉ dry-run, sửa lỗi nhỏ, hoàn thiện báo cáo. Không code tính năng mới | Dry-run bấm giờ ≤ 10 phút |

⚠️ Cảnh báo ngân sách — phải nói với mentor, không giấu. [F] [RUN 8] Ở 3.5h/slot: năng lực = 52.5 h, tải kế hoạch = 57.4 h ⟹ 109 %, buffer −9 %. Đường găng thuần = 920′ / 1050′ ⟹ slack 12 %. [J] Kế hoạch không vừa và đã được cắt trước khi bắt đầu (bỏ 5 STEP = 5.0 h). Ngay cả bản đã cắt cũng chỉ đạt buffer ~0–10 %, dưới ngưỡng an toàn 15 %. Vì vậy "minimum shippable" là kế hoạch chính thức, 4 worker chạy thật là stretch goal — chứ không phải ngược lại. Minimum shippable [F]: orchestrator + Schemathesis + k6 chạy thật + DeepEval mock + report tách 3 mục + chạy 2 lần verdict giống hệt. [J] Bốn worker dở dang tệ hơn hai worker chạy thật + hai mock trung thực.

# 5. DEFENSIVE Q&A

## 5.1 Dự toán — token, chi phí, thời gian, rò rỉ dữ liệu

### Token & chi phí

| Khoản | Khi nào tốn | Ước lượng | Cách triệt tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning (spec → plan) | Chỉ khi spec đổi, ngoài CI | Lớn nhất — đọc spec + manifest toàn bộ worker | Plan-as-artifact: chạy một lần, commit. Mỗi PR = 0 token |
| Routing | Mỗi task | Nhỏ × số task | Triệt tiêu hoàn toàn nếu plan đã pin — routing đã nằm trong plan |
| Aggregation / triage | Chỉ khi có fail | TB, tỉ lệ log | Chỉ chạy khi gate đỏ |
| Discovery nightly | Mỗi đêm | [?] Báo cáo mẫu ghi Midscene ~118k token ≈ $0.31 cho 15 bước — đây là giá trị minh hoạ trong bản mẫu, CHƯA ĐO. Đối chiếu: [F] Hercules công bố ~$0.20/kịch bản phức tạp (số của chính họ) | budget là trần cứng trong task spec; vượt ⟹ error |

Con số quan trọng nhất là số 0: [F] gate xanh = 0 lời gọi LLM. [J] Con số ~15× của Anthropic cho multi-agent không áp dụng cho kiến trúc này — và đó là hệ quả của việc gọi đúng tên nó là pipeline chứ không phải multi-agent. [?] Chi phí ở quy mô suite thật: chưa đo. Mọi số trên là của toy app, không ngoại suy được.

### Thời gian chạy

[F] Với worker độc lập, latency là max(worker) chứ không phải sum(worker) — nếu chạy song song. [J] Chạy song song là bắt buộc, không phải tối ưu hoá: nếu gọi tuần tự vì code dễ viết hơn thì ta tự nhận sum() mà không có lý do kiến trúc nào. Ngoại lệ: worker dùng tài nguyên khan hiếm (k6 đo lường) phải xếp hàng độc quyền.

### Rò rỉ dữ liệu ra LLM provider

| Mức | Worker | Cái gì rời khỏi máy team |
| --- | --- | --- |
| ⚠️⚠️⚠️ Cao nhất | DeepEval (G8) | Cả input lẫn output của app gửi cho model chấm |
| ⚠️⚠️ | Midscene (G6) | Screenshot + DOM — [J] có thể chứa dữ liệu khách hàng đang hiển thị trên màn hình |
| ⚠️ | plan-gen (G5) | Spec / acceptance criteria / mã nguồn |
| ✅ Không gửi gì | Schemathesis, k6 | — |

Kiểm soát: [F] mỗi worker phải khai data_egress trong manifest, khai trước khi chạy. Worker tự hành không được cấp credential ghi; chỉ chạy trên môi trường test, không bao giờ trỏ vào production. [?] Giới hạn thật: bảo mật của chính orchestrator — nó cầm credential của mọi worker, là điểm tập trung rủi ro lớn nhất trong hệ. Sprint chỉ dùng .env local + .gitignore. Chưa thiết kế.

## 5.2 Bốn câu hỏi khó

### Q1. "Đây có thật là Agent hay chỉ là chạy script Playwright có sẵn?"

Trả lời thẳng: ở gate lane, đúng — và đó là CHỦ Ý, không phải thiếu sót.

Theo bảng ranh giới ở §1.1, gate lane của chúng tôi cố tình nằm ở mức 1–3, không phải mức 4. [F] Tiêu chí phân định là "có control loop tại runtime không" — gate lane không có, và đó chính là thứ làm nó tái lập được.

Thành phần thật sự agentic nằm ở hai chỗ, cả hai đều ngoài đường phán quyết: (1) Discovery lane — Midscene có control loop thật: [F] aiAct phân rã một câu lệnh thành nhiều bước và quan sát lại màn hình giữa các bước. [F] Nhưng nó là agent step-bound, action space là enum đóng ⟹ A2=1, [J] tức nó không phải explorer thật. Tôi không claim nó là autonomous. (2) plan-gen và failure-analysis — LLM thật sự làm việc, nhưng ngoài CI.

[J] Nếu câu hỏi là "cái đang chặn merge của các anh có phải agent không" thì câu trả lời là không, và nó không nên là agent. Một quality gate mà hành vi thay đổi giữa hai lần chạy cùng commit thì không phải quality gate.

### Q2. "Mutant do team tự cài thì chứng minh được gì?"

Câu hỏi đúng. Phải tách làm hai loại mutant, vì chúng chứng minh hai thứ rất khác nhau.

Loại 1 — mutant của HỢP ĐỒNG (16 cái): chứng minh được nhiều. [F] 16 mutant này tấn công chính schema của chúng tôi — ví dụ: đặt gating: true với verdict_source: llm_judgment, gắn confidence vào một deterministic_assert, khai retry trên fail, thêm một trường riêng cho một worker. [F] Kết quả đã chạy thật: 16/16 bị từ chối. [J] Đây không phải "tự cài bug rồi tự bắt". Đây là kiểm chứng rằng ràng buộc N2 thật sự có hiệu lực, chứ không chỉ nằm trong tài liệu. Nó trả lời đúng một câu hỏi: "nếu một người trong team quên nguyên tắc, hệ có chặn được không?" — và câu trả lời là có, bằng cấu trúc.

Loại 2 — 3 lỗi cài sẵn trong toy app: chứng minh được ÍT hơn, và tôi nói rõ ít tới đâu. [J] Nó chứng minh đúng ba mệnh đề: (a) gate xanh khi app sạch (không false positive); (b) gate đỏ khi có lỗi, và đỏ đúng chỗ — mỗi lỗi do đúng worker dự kiến bắt; (c) worker crash ≠ test fail (error không bị gộp vào fail). [J] Nó không chứng minh tỉ lệ phát hiện bug thật, vì chúng tôi chọn những lỗi mà chúng tôi biết worker này bắt được. Bất kỳ con số "detection rate" nào rút ra từ đây đều vô nghĩa và chúng tôi không đưa ra con số nào.

[F] Chúng tôi không dùng công cụ mutation testing (mutmut/Stryker). [J] Nói "chúng tôi có mutation testing" sẽ là nói quá.

### Q3. "Tại sao không để Agent tự phán đoán UI lúc chạy CI?"

Bốn lý do, xếp theo sức nặng.

(1) Self-assessment. [F] Agent vừa thực hiện vừa tự chấm. [J] Nếu nó hiểu sai mục tiêu, nó sai ở cả hai đầu và hai cái sai che nhau — không có tín hiệu nào lộ ra. Đây là lý do chúng tôi có canary task. (2) Tái lập. [F] Tiêu chí kiểm chứng của "agent" là số bước khác nhau giữa 2 lần chạy cùng input. [J] Thứ đó chặn merge thì gate đỏ không tái lập → team học cách bấm re-run → gate mất toàn bộ giá trị. (3) Bằng chứng định lượng chống LLM-judge. [F] Position bias đo trên 15 judge · 22 task · >150.000 instance, bias mạnh nhất đúng lúc hai lời giải gần nhau về chất lượng — [J] mà đó chính là vùng của regression testing: A vs A'. Nói cách khác, judge yếu nhất đúng ở chỗ ta cần nó nhất. (4) Ta không mất gì khi tách. [F] Midscene dùng chung được với expect() của Playwright ⟹ đường tách có sẵn, không phải hy sinh gì.

Quan trọng — chúng tôi KHÔNG bỏ phán đoán của agent, chúng tôi đổi vai của nó: [F] Ở discovery lane, tín hiệu phát hiện vẫn tất định (console error, 5xx, unhandled rejection, navigation stuck); LLM được phép mô tả, không được phán quyết. Khi LLM bất đồng với assert tất định, chúng tôi không cho nó lật verdict, cả hai chiều — bất đồng được đếm; lặp ≥3 run thì mở task cho người; nếu người kết luận LLM đúng thì viết một assert tất định mới, không nới quyền cho LLM. [J] LLM là người tố giác, không phải quan toà.

Thừa nhận giới hạn: [J] Cái giá là chúng tôi mãi mãi không gate được trên loại lỗi mà không oracle tất định nào mô tả nổi — ví dụ "thông báo lỗi khó hiểu với người dùng cuối". Loại đó vĩnh viễn là advisory trừ khi có người biến nó thành assert.

### Q4. "Khác gì một pipeline CI gọi tuần tự mấy tool này?"

Đây là câu hỏi hay nhất và phải trả lời thẳng, không né.

Về phần THỰC THI — gần như không khác. Và đó là chủ ý: chúng tôi cố tình giữ phần thực thi tất định như một pipeline CI.

Ba thứ một pipeline tuần tự không cho: (1) verdict_source. [F] Pipeline gom mọi thứ về JUnit XML, nơi một assert tất định và một điểm LLM-judge trông y hệt nhau và cộng chung vào một con số "pass rate". [J] Với AI application thì đó là lỗi nghiêm trọng, vì một nửa tín hiệu vốn không đáng tin ở mức ấy. (2) Registry theo capability. [F] Plan nói http.load, không nói k6. Đổi sang Locust là sửa một dòng YAML, không sửa pipeline. (3) Hai lane cưỡng chế bằng schema. [F] Worker tự hành chạy được nhưng về mặt cấu trúc không thể chặn merge — nó bị chặn ở tầng validate schema, không phải bằng quy ước.

[J] Nếu anh bỏ ba thứ đó ra thì đúng, cái này là một pipeline CI. Chúng tôi không claim gì hơn.

Và nói thêm cho đủ: [F] hướng đi đúng về dài hạn là dựng Testkube + ReportPortal rồi viết lớp mỏng này ở trên — nhưng nó cần Kubernetes + nhiều service Docker, [J] nên đó là lộ trình, không phải sprint. Registry của chúng tôi phải ánh xạ được sang Testkube CRD, report ánh xạ sang ReportPortal. [J] Chúng tôi không giả vờ sẽ thay thế chúng.

## 5.3 Điều chúng tôi CHƯA CHẮC

[J] Mục này là chỗ ghi điểm, không phải chỗ mất điểm. Một bản propose không có mục "chúng tôi chưa chắc về…" thì mặc định là team chưa kiểm.

- Chúng tôi chưa đọc source code của bất kỳ tool OSS nào, và chưa chạy tool nào. [F] Toàn bộ verify là metadata api.github.com + trang doc, ngày 2026-09-18. [F] Cụ thể chưa chắc: node Assertion của Hercules là LLM hay tất định — chúng tôi suy ra từ README, chưa đọc code. [J] Nếu nó tất định, luận điểm phân biệt của chúng tôi phải hẹp lại thêm một bậc. Đây là điều chưa chắc quan trọng nhất vì định vị của bản propose tựa một phần lên nó, và nó kiểm được trong ~10 phút bằng cách mở đúng file đó.

- Bốn worker cắm chung một contract — chưa chứng minh. Đó chính là toàn bộ nội dung PoC. [F] Schema đã validate qua 3 ví dụ và chặn 16/16 mutant, nhưng chưa va vào tool thật một lần nào. [F] Đã biết trước một chỗ nhiều khả năng phải đổi: trường metrics dạng phẳng khi gặp cấu trúc metric lồng nhau của DeepEval. [J] Thiết kế trên giấy luôn đẹp hơn thiết kế đã va vào tool thật. Nếu contract bị ép méo, chúng tôi sẽ báo cáo đúng chỗ nó méo thay vì sửa schema cho vừa.

- Mọi ước lượng công sức là phán đoán, không phải số đo — và một ước lượng đã tự mâu thuẫn. [F] Con số "~680 dòng dùng chung / ~110 dòng mỗi worker" và "thêm worker thứ 5 ≈ 1.5 giờ" là phán đoán, có thể lệch hệ số 2. [F] Nghiêm trọng hơn: khi map kế hoạch lên giờ thật ở 3.5h/slot, tải là 57.4 h trên 52.5 h năng lực = 109 % — [J] nghĩa là kế hoạch ban đầu của chính chúng tôi không vừa, và chúng tôi phát hiện ra điều đó trước khi bắt đầu chứ không phải giữa sprint. Chúng tôi đã cắt 5 hạng mục trước khi gõ dòng code đầu tiên và vẫn chỉ đạt buffer ~10 %, dưới ngưỡng an toàn 15 %.

# 6. PHỤ LỤC

## 6.1 Nguồn tham khảo — tất cả truy cập 2026-09-18

Prior art / orchestration github.com/test-zeus-ai/testzeus-hercules · testzeus.com/hercules · github.com/kubeshop/testkube · testkube.io · github.com/reportportal/reportportal · reportportal.io · playwright.dev/docs/test-agents · github.com/langchain-ai/langgraph-supervisor-py · anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system · cognition.com/blog/dont-build-multi-agents · arxiv.org/abs/2503.13657 (MAST)

Ứng viên worker github.com/web-infra-dev/midscene · midscenejs.com/yaml-script-runner · npmjs.com/package/@midscene/cli · github.com/testomatio/explorbot · github.com/callstack/agent-device · github.com/grafana/k6 · grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/thresholds/ · github.com/keploy/keploy · github.com/confident-ai/deepeval · deepeval.com/docs/getting-started · github.com/schemathesis/schemathesis · github.com/promptfoo/promptfoo · github.com/browserbase/stagehand · github.com/browser-use/browser-use · github.com/Skyvern-AI/skyvern · github.com/mobile-dev-inc/Maestro · github.com/vibrantlabsai/ragas (trước là explodinggradients/ragas)

Nghiên cứu / số đo arxiv.org/abs/2402.09171 + dl.acm.org/doi/10.1145/3663529.3663839 (TestGen-LLM) · arxiv.org/abs/2406.07791 (position bias, LLM-as-judge) · arxiv.org/html/2604.22891v2 (self-preference bias, FROM-INDEX) · arxiv.org/html/2505.10593v1 (LLM-Explorer) · arxiv.org/abs/2602.07900 (agent-generated tests)

Surface / nền developer.android.com/develop/ui/compose/testing/interoperability · github.com/microsoft/WinAppDriver/issues · deque.com/blog/automated-testing-study-identifies-57-percent-... (nguồn vendor) · qate.ai/blog/self-healing-tests (nguồn vendor — claim, không phải fact)

Course (canonical) — Day02, 03, 04, 09, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 27.

## 6.2 Bảng facts CHƯA VERIFY — không dòng nào được lên slide ở dạng khẳng định

| # | Claim | Nhãn | Kiểm thế nào (≤10 phút) | Sai thì hỏng gì |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Node Assertion của Hercules là LLM hay tất định | FROM-INDEX, chưa đọc code | Mở đúng file node đó trong repo | [J] Luận điểm phân biệt phải hẹp lại thêm một bậc. Kiểm TRƯỚC khi lên slide |
| 2 | Consumer JUnit XML chuẩn không gate trên <properties> tuỳ biến | FROM-MEMORY | Xuất JUnit XML có property lạ, nạp vào ReportPortal / GitHub Actions | Luận điểm prior art yếu đi (không sụp) |
| 3 | Midscene --summary JSON đủ trường để sinh findings[] | doc-verified, chưa chạy | Chạy 1 file YAML, mở file summary | Rủi ro V1 (contract bị ép méo) tăng mạnh |
| 4 | Midscene aiAssert fail có làm exit code ≠ 0 | chưa verify | Viết một assert chắc chắn sai | Ảnh hưởng quyết định lane của Midscene |
| 5 | k6 exit code cụ thể khi threshold fail (doc chỉ nói "non-zero") | chưa verify | Chạy script threshold fail rồi đọc exit code | Adapter k6 map sai trạng thái |
| 6 | DeepEval có export JSON/JUnit không | chưa verify | deepeval test run rồi xem DEEPEVAL_RESULTS_FOLDER | Adapter phải parse stdout — xấu nhưng làm được |
| 7 | Schemathesis chạy trên Windows không cần WSL | FROM-MEMORY | pip install schemathesis && st --version | Mất worker PoC dễ nhất |
| 8 | Schemathesis pin seed được | chưa verify | Chạy 2 lần, so kết quả | Tiêu chí #4 (tái lập) phải hạ chuẩn |
| 9 | Testkube bắt buộc Kubernetes | FROM-INDEX (có dấu hiệu bản standalone) | Đọc trang cài đặt | Đổi thứ hạng phương án thay thế |
| 10 | Midscene ~118k token ≈ $0.31 / 15 bước | giá trị minh hoạ trong báo cáo mẫu | Chạy thật rồi đọc cost.tokens | Dự toán chi phí discovery sai |
| 11 | axe-core license MPL-2.0 · toàn bộ thông tin OWASP ZAP | FROM-MEMORY | Mở file LICENSE | Chỉ ảnh hưởng một dòng bảng roster |
| 12 | Maestro chịu flakiness tốt hơn Appium | FROM-MEMORY | Không kiểm nhanh được | Bỏ khỏi slide hoặc ghi rõ là ý kiến |
| 13 | Điểm A1–A8 của Stagehand / browser-use / Skyvern | FROM-MEMORY | Mở code, ~30 phút/repo | Không dùng để chọn worker ⟹ rủi ro thấp; nhưng đừng đưa số lên slide |
| 14 | agent-device được JPMorgan/Shopify dùng | claim trong README | Không xác minh độc lập được | [J] Đừng trích. |
| 15 | Ước lượng ~680/~110 dòng và ~1.5 h thêm worker thứ 5 | phán đoán | Chính là việc của sprint | [J] Nói "khoảng", không nói số chính xác |
| 16 | 4 worker PoC cắm chung một contract chạy được | chưa chứng minh | Đây là toàn bộ nội dung PoC | [J] Sai thì bản propose không có demo |

## 6.3 Lệnh convert sang .docx / .pdf

[F] Kiểm 2026-09-19: pandoc chưa được cài trên máy này (Get-Command pandoc → không tìm thấy). Cài trước:

winget install --id JohnMacFarlane.Pandoc -e
# Mở terminal MỚI sau khi cài để PATH được nạp lại
pandoc --version

### Bước 1 — sinh reference.docx rồi chỉnh style (làm MỘT LẦN)

cd $HOME\qc-agent-poc      # hoặc thư mục chứa file .md
pandoc --print-default-data-file reference.docx > reference.docx

Mở reference.docx bằng Word, vào Home → Styles, sửa đúng 3 style rồi Save:

| Style trong Word | Sửa thành | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| Source Code | Font Courier New, cỡ 8.5, Shading → nền xám nhạt #F2F2F2, thêm viền mỏng | Sơ đồ ASCII ở §3.2 |
| Verbatim Char | Font Courier New, cỡ 9 | code inline rải trong bảng |
| Table (Table Grid) | Bật viền đầy đủ; hàng đầu nền xám #D9D9D9 + đậm | Toàn bộ bảng |

### Bước 2 — convert

pandoc Bao_Cao_Agentic_QC_Architecture.md `
  -o Bao_Cao_Agentic_QC_Architecture.docx `
  --reference-doc=reference.docx `
  --from=gfm `
  --toc --toc-depth=2 `
  --metadata title="Agentic QC — Kiến trúc hợp đồng kết quả cho Quality Gate" `
  --metadata author="Team QC Agent (A/B/C)" `
  --metadata date="2026-09-19"

Bản PDF (cần MiKTeX hoặc TeX Live; font phải có tiếng Việt):

pandoc Bao_Cao_Agentic_QC_Architecture.md `
  -o Bao_Cao_Agentic_QC_Architecture.pdf `
  --from=gfm --toc --toc-depth=2 `
  --pdf-engine=xelatex `
  -V mainfont="Segoe UI" -V monofont="Consolas" `
  -V geometry:margin=2cm -V fontsize=10pt

### Ba chỗ phải kiểm bằng mắt sau khi convert

- Sơ đồ §3.2 không bị xuống dòng sai. Khối rộng ~76 ký tự — nếu vỡ, hạ cỡ font của style Source Code xuống 8pt hoặc đổi trang đó sang khổ ngang.

- Bảng D1–D5 (§3.1) rất rộng. [J] Nhiều khả năng phải đặt riêng mục 3.1 ở khổ ngang (Layout → Orientation → Landscape cho section đó).

- --from=gfm là bắt buộc, không dùng markdown mặc định — nếu không, bảng và checkbox sẽ parse sai.

Hết báo cáo. 6 mục · ~12–13 trang A4 ở cỡ 10pt (ước lượng từ 65 KB nguồn; bảng D1–D5 để khổ ngang sẽ rút bớt 1 trang).